**ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЛУСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ РЯБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

01 декабря 2022 года                                                                                               № 74

**Об утверждении Плана мероприятий по улучшению состояния источников**

**наружного противопожарного водоснабжения на территории Рябовского сельского поселения Лухского муниципального района Ивановской области**

**на период 2023-2025 годов**

В целях улучшения состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Рябовского сельского поселения, Лухского муниципального района   Ивановской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства № 1479, Уставом Рябовского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.     Утвердить План мероприятий по улучшению состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Рябовского сельского поселения Лухского муниципального района Ивановской области на период 2023-2025 годов (Приложение 1).

 2.      Опубликовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Рябовского сельского поселения Лухского муниципального района Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3.     Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования

(обнародования).

4.     Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Рябовского

сельского поселения Сазин В.В.

  Приложение № 1                                                     к постановлению

от 01.12. 2022 г. №74

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ ИСТОЧНИКОВ НАРУЖНОГО**

**ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

**НА ТЕРИИТОРИИ РЯБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**НА ПЕРИОД 2023-2025 годов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  Наименование мероприятия |  Сроки исполнения |    Ответственные исполнители |  отметка о выполнении |
| 1 |                      2 |           3 |                         4 | 5 |
| 1 | Проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения  |      2 раза в год (весной и осенью)  | Администрация поселения, начальник (члены) ДПК (ДПД) |  |
| 2 | Разработка (актуализация) планов улучшения наружного противопожарного водоснабжения  | март 2023 года | Администрация поселения;  |  |
| 3. | Проведение инвентаризации состояния источников наружного противопожарного водоснабжения | июнь 2025 года | Администрация поселения;  |  |
| 4. | Создание  и корректировка базы данных источников противопожарного  водоснабжения с указанием технического состояния и балансодержателя | июнь 2023 года | Администрация поселения;  |  |
| 5. | Проведение обслуживания и ремонта источников наружного противопожарного водоснабжения | в течение года(при  необходимости) | Администрация поселения; начальник (члены) ДПК (ДПД) |  |
| 6. | Проведение мероприятий по подготовке источников наружного противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в условиях отрицательных температур, а также обеспечению подъездов пожарной техники и забора воды из них в любое время года | в течение года(при  необходимости) | Администрация поселения; начальник (члены) ДПК (ДПД)  |  |
| 7. |  Обеспечение информирования подразделений пожарной охраны об изменениях технического состояния источников противопожарного водоснабжения, состояния подъездных путей и разворотных площадок | в течение года (по необходимости) | Администрация поселения |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  8. | Рассмотрение на заседаниях КЧС и ОПБ вопросов противопожарного водоснабжения | в течение года | Администрация поселения;  |  |
|  9. | Организация работы по устройству противопожарных разрывов (опахивание разрывов противопожарной полосой населенных пунктов сельского поселения) | в пожароопасный период | Администрация поселения;  |  |
| 10 | Установка табличек-указателей установленного образца для обозначения мест нахождения источников наружного противопожарного водоснабжения | в течение года (по необходимости | Администрация поселения; начальник (члены) ДПК (ДПД) |  |
| 11 | Устранение замечаний, выявленных в ходе проверок (ежегодных инвентаризаций) состояния источников наружного противопожарного водоснабжения | в течение года (по необходимости | Администрация поселения; начальник (члены) ДПК (ДПД) |  |
|  |  |  |  |  |