Приложение

к постановлению администрации

Рябовского сельского поселения

№111 от 17 ноября 2015

**Муниципальная программа   
«Организация мероприятий, направленных на развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Рябовского сельского поселения»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Организация мероприятий, направленных на развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Рябовского сельского поселения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Организация мероприятий, направленных на развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Рябовского сельского поселения» (далее – программа) |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;  - [распоряжение](garantF1://2207682.0)Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы»,  -Жилищный кодекс РФ; |
| Разработчик программы | Администрация Рябовского сельского поселения |
| Исполнители программы | Администрация Рябовского сельского поселения (специалист по муниципальному хозяйству) |
| Контроль за реализацией программы | Администрация Рябовского сельского поселения |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение экологической ситуации на территории Рябовского сельского поселения |
| Перечень подпрограмм | -**Жилищное хозяйство;**  -**Коммунальное хозяйство.** Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и развитие водоснабжения на территории Рябовского сельского поселения;  -**Благоустройство и содержание имущества поселения** |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.  2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.  3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.  4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.  5. Снижение потребление энергетических ресурсов.  6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.  7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки реализации программы | 2016-2017 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования:  - средства областного бюджета;  - средства местного бюджета:  2016г- 1052,346 тыс.руб.  2017г - 827,246 тыс. руб.  -Жилищное хозяйство;  2016г- 154,046 тыс. руб.  2017 г – 90,0 тыс. руб.  -Коммунальное хозяйство. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и развитие водоснабжения на территории Рябовского сельского поселения;  2016г- 370,0 тыс. руб.  2017г - 224,046 тыс. руб  -Благоустройство и содержание имущества поселения  2016г- 528,3 тыс. руб.  2017г. – 513,2 тыс. руб.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016-2017 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований областного бюджета. |
| Мероприятия программы | **1.В сфере теплоснабжения:**  - установка приборов учета тепловой энергии;  - замена теплосетей, отработавших нормативный срок службы.  **2. В сфере водоснабжения:**  - модернизация водопроводных сетей;  - благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений;  - мероприятия по уменьшению водопотребления (установка приборов учета);  - внедрение прогрессивных технологий и оборудования;  - обеспечение населения водой для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд в населенных пунктах, где отсутствует центральное водоснабжение;  - разработка схем водоснабжения и водоотведения.  **3. В жилищном хозяйстве:**  - установка индивидуальных приборов учета холодного водоснабжения**;**  - ремонт внутридомовых инженерных сетей электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения,  - приобретение материалов для ремонта.  **4. В сфере электроснабжения:**  - оснащение приборами учета;  - установка новых электроламп;  - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.  **5.Благоустройство и содержание имущества:**  - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;  - организация уличного освещения;  - реконструкция и текущий ремонт памятников , погибшим воинам;  - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов;  - улучшение экологического состояния сельского поселения;  - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО и ЖБО. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - безопасность и комфортность проживания граждан в многоквартирных домах;  - повышение качества оказываемых коммунальных услуг;  - создание условий для развития самоуправления в жилищной сфере.  - снижение социальной напряженности в обществе. |

**Раздел 1. Характеристики подпрограмм, мероприятий муниципальной программы.**

**1.1. Подпрограмма "Жилищное хозяйство"**

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы.**

 В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации об управлении многоквартирными домами, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов пользования указанным имуществом, предоставления коммунальных услуг гражданам, на территории Ростовской области должны быть приняты меры по стимулированию реформы управления многоквартирными домами.

В настоящее время жилищный фонд в Рябовском сельском поселении характеризуется большим процентом износа конструктивных элементов многоквартирных домов, таких как: кровли, фасады, внутридомовые инженерные системы. В связи с этим увеличивается процент возникновения аварийных ситуаций, происходят большие потери энергоносителей.

Система планово-предупредительных ремонтов постепенно уступила место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2 - 3 раза выше, чем затраты на проведение ремонтов, в том числе планово-предупредительных.

По состоянию на 01.01.2015 г. на территории Рябовского сельского поселения расположено 4 многоквартирных жилых дома. Из них на сегодняшний день практически весь жилищный фонд требует капитального ремонта отдельных конструктивных элементов или инженерных систем. Учитывая итоги общих осмотров жилищного фонда в осенний период 2013 г., управляющей организацией при подготовке жилищного фонда муниципального образования к работе в зимний период 2013-2014 гг. были выявлены объекты, которые более других требуют проведения капитального ремонта по отдельным видам работ.

В администрацию Рябовского сельского поселения, управляющую организацию многоквартирными домами поступают обращения от жителей муниципального образования о течи кровель, вызывающих затопление квартир верхних этажей многоквартирных домов вследствие погодных условий; о ветхом состоянии фасадов и др.

Проведение выборочных текущих ремонтов во многих случаях имеет кратковременный результат. В связи с этим возникает негативная реакция населения муниципального образования на работу управляющей организации и администрации сельского поселения, в следствии чего  возрастает социальная напряженность.

**Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной подпрограммы, цели, задачи, сроки, и этапы реализации муниципальной подпрограммы.**

Целями Подпрограммы являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- внедрения ресурсосберегающих технологий;

- установление правовых и организационных основ предоставления финансовой поддержки муниципальному образованию на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств фонда содействия реформирования жилищно-коммунальному хозяйству и бюджета Ивановской области;

- улучшение предоставления коммунальных услуг;

- другие цели, определенные заказчиком программы

Для достижения поставленных целей необходима реализация следующих задач:

- проведение капитального ремонта многоквартирных домов;

- увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда;

- повышение надежности инженерных систем и их развитие;

- снижение рисков возникновения аварийных ситуаций.

  Основные мероприятия:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения;

- ремонт крыш;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

- утепление и ремонт фасадов;

- приобретение материалов для ремонта.

**Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной подпрограммы.**

Подпрограмма предусматривает мероприятия, способные активно улучшить состояние жилищного фонда муниципального образования, снизить аварийность и потери коммунальных ресурсов, улучшить качество обеспечение коммунальными ресурсами и в целом повысить комфортность проживания.

Реализация Подпрограммы позволит выполнить:

- ремонт инженерных систем тепло-, водоснабжения, водоотведения;

- ремонт крыш;

- утепление и ремонт фасадов (межпанельных швов и др.);

- ремонт фундаментов многоквартирных домов.

**Мероприятия по реализации подпрограммы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Прогнозируемое финансирование  работ, тыс. руб. | |
| 2016 | 2017 |
| 1 | Содержание жилья | 54,046 | 50,0 |
| 2 | Ремонт общего имущества многоквартирных домов по заявлениям | 15,0 | - |
| 3 | Взносы на капитальный ремонт | 23,0 | 23,0 |
| 4 | Коммунальные услуги | 62,0 | 67,0 |
|  | **Итого:** | **154,046** | **90,0** |

**1.2. Подпрограмма "Коммунальное хозяйство"**

**СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**РЯБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Система теплоснабжения**

Теплоснабжение Рябовского сельского поселения осуществляется в основном централизованно от источников ООО "Теплосервис».

**ООО "Теплосервис" п. Лух**

ООО "Теплосервис" осуществляет теплоснабжение объектов соцсферы и жилого сектора, расположенных на ул. Школьной, Восточной с. Рябово, обеспечивая около 100% тепловой нагрузки этой части населенного пункта. Теплоснабжение осуществляется от котельной с. Рябово. Эксплуатацию тепловых сетей осуществляет так же ООО «Теплосервис».

Установленная мощность котельной – 1,29 Гкал/час.

Суммарная присоединенная нагрузка по состоянию на 01.01.2011 составляет 0,505 Гкал/час.

Резервная мощность по фактическому потреблению – 0,785 Гкал/час.

Общий процент износа тепловых сетей ООО "Теплосервис" – 35 %.

**Система водоснабжения и водоотведения**

Водоснабжение и водоотведение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности населенных пунктов Рябовского сельского поселения и требует целенаправленной государственной политики по развитию надежного питьевого водоснабжения.

В Рябовском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и частично производственные нужды сельскохозяйственных предприятий.

**ООО "Жилсервис" п. Лух**

предоставляет услуги водоснабжения и водоотведения потребителям с. Рябово, потребителям с. Худынское и сельхозпредприятию СХП «Заречный».

Для предоставления указанных услуг используются следующие основные сооружения водоснабжения и водоотведения:

Контроль за качеством воды водоисточников и питьевой воды осуществляется ежеквартально на водонапорных артезианских скважинах и 2 раза в год в водонапорных сетях. Качество воды в полной мере соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода";

- питьевая вода производится и подается с двух водопроводных скважин общей производительностью 0,17 тыс куб. м в сутки; водонапорная скважина– с. Рябово- имеет производительность 240 куб. м в сутки, водонапорная скважина с. Худынское имеет производительность 240 куб. м в сутки;

- питьевая вода доставляется потребителям по распределительной сети водопровода, которая по состоянию на 01.01.2014 включает 5,5 км трубопроводов диаметром от 50 мм до 100 мм;

- предприятием ведется работа по замене существующих водоводов, вводов и уличных сетей водопровода различного диаметра;

- стоки собираются по канализационной сети, протяженность которой по состоянию на 01.01.2014 составляет 422 м трубопроводов диаметром 200 мм.

**ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛА**

**Система теплоснабжения села**

В целом по селу Рябово до 2020 года общий объем учреждений соцкультбыта составит 8289 куб. м, суммарное теплопотребление приблизительно составит 0,1504 Гкал/час.

В связи с износом тепловых систем и отопительных котлов необходимо

- модернизация тепловых сетей, в т.ч.:

-тепловых сетей по ул. Школьной в количестве 150 м;

Основные направления развития системы теплоснабжения с. Рябово предусматривают:

- модернизацию существующих тепловых сетей (с заменой трубопроводов);

- повышение защитных характеристик теплотрасс;

- сокращение тепловых потерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений;

- повышение надежности и эффективности теплоснабжения за счет присоединения потребителей к сетям централизованного теплоснабжения.

**Система водоснабжения и водоотведения сел**

Водоснабжение населенных пунктов планируется осуществлять из водопроводных сетей поселения от существующих артезианских скважин.

Для повышения качества питьевой воды необходимо обеспечить эффективную защиту источников. Для снижения удельного водопотребления в домах необходимо предусмотреть установку коллективных приборов учета, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению.

Повышение надежности системы бытовой канализации предусматривается обеспечить путем модернизации и ремонта существующих канализационных сетей, модернизации и замены изношенных сетей.

**ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Основной целью Подпрограммы является обеспечение комфортных условий проживания населения сельского поселения, в том числе оптимизация, развитие и модернизация коммунальных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

- модернизация системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям;

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития села, создание благоприятных условий для проживания граждан.

Для решения задач Подпрограммы предполагается использование средств, полученных за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение. Пересмотр тарифов и надбавок производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной Подпрограммы в соответствии с приоритетами развития сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Подпрограммы.

Подпрограмма предусматривает мероприятия, способные снизить аварийность и потери коммунальных ресурсов, улучшить качество обеспечение коммунальными ресурсами и в целом повысить комфортность проживания.

Реализация Подпрограммы позволит выполнить:

- ремонт инженерных систем тепло-, водоснабжения, водоотведения;

- изготовление схем водоснабжения и водоотведения.

Изменения в Подпрограмме и сроках ее реализации могут быть пересмотрены по предложению организации коммунального комплекса, администрации сельского поселения или по собственной инициативе.

**Мероприятия по реализации подпрограммы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Прогнозируемое финансирование  работ, тыс. руб. | |
| 2016 | 2017 |
| 1 | Ремонт и частичная замена водопроводных сетей | 99,0 | 100,0 |
| 2 | Мероприятия в области теплоснабжения поселения, связанные с модернизацией тепловых систем | 120,0 | 61,281 |
| 3 | Благоустройство санитарных зон скважин, устройство и ремонт ограждений | 30,0 | 15,0 |
| 4 | Исследование проб воды | 20,0 | 20,0 |
| 5 | Хлорирование воды в водоисточниках | 1,0 | 1,0 |
| 6 | Ремонт канализационной системы | 100,0 |  |
|  | **Итого:** | **370,0** | **224,046** |

**1.3. Подпрограмма "Благоустройство и содержание имущества поселения"**

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Природно-климатические условия Рябовского сельского поселения, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По- прежнему, серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение составляет 90% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ

**1. Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения**

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по 3 показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

**2. Анализ качественного состояния элементов благоустройства поселения**

***2.1.Озеленение***

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

***2.2. Наружное освещение***

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения.

Проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах муниципального образования.

***2.3. Благоустройство территории***

Благоустройство территории включает в себя озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается администрация муниципального образования.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

**2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем** **благоустройства поселения**

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, не бережном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2015 – 2016 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Подпрограмма направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Рябовского сельского поселения:

- Совершенствование системы комплексного благоустройства Рябовского сельского поселения;

- Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Рябовского сельского поселения;

- Совершенствование эстетического вида Рябовского сельского поселения;

- Активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;

- Повышение общего уровня благоустройства поселения;

- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства ;

- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Основой Подрограммы является следующая система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

1. Мероприятия по совершенствованию систем освещения Рябовского сельского поселения.

2. Мероприятия по благоустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов населенных пунктов Рябовского сельского поселения.

Предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное состояние мест размещения твердых бытовых отходов.

3. Проведение конкурсов на звание "Лучшее домовладение", «Лучшая улица». Основной целью проведения данных конкурсов является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, придомовой территории.

**Мероприятия по реализации подпрограммы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Прогнозируемое финансирование  работ, тыс. руб. | |
| 2016 | 2017 |
| 1 | Сбор , вывоз мусора, ликвидация несанкционированных свалок | 50,0 | 55,0 |
| 2 | Выпиловка и опиловка аварийных и сухостойных деревьев, окашивание территории населенных пунктов | 65,0 | 40,0 |
| 3 | Ремонт памятников | - | 70,0 |
| 4 | Сбор и утилизация ртутосодержащих ламп | 12,0 | 12,0 |
| 5 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения. Уличное освещение электроэнергия | 210,0 | 210,0 |
| 6 | Приобретение стройматериалов, горючесмазоч. мат. | 3,0 | 54,0 |
| 7 | Ремонт колодцев:  д.Стеблево, д. Криковщина  - д. Заболотье | 40,0 | - |
| 8 | Прочие мероприятия | - | 20,0 |
| 9 | Определение границ населенных пунктов:  - с.Рябово  - с.Худынское, д. Котово | 48,3 | 52,2 |
| 10 | Межевание земельного участка под газификацию | 100,0 | - |
|  | **Итого:** | **528,3** | **513,2** |

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Рябовского сельского поселения.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрация Рябовского сельского поселения.

Исполнитель Программы - Администрация Рябовского сельского поселения:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для жизни, работы и отдыха населения на территории муниципального образования Администрация Рябовского сельского поселения.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент отремонтированных инженерных сетей;

- процент изготовления схем водоснабжения, водоотведения, схем очистки территорий населенных пунктов;

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- безопасность и комфортность проживания граждан в многоквартирных домах;

- повышение качества оказываемых коммунальных услуг;

- создание условий для развития самоуправления в жилищной сфере.

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации Программы ожидается:

- снижение социальной напряженности в обществе.

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений

**Механизм реализации муниципальной программы**

Механизм реализации Программы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей. В рамках своих полномочий администрация сельского поселения, управляющая организация, предприятия и организации, привлекаемые на конкурсной основе для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, выполняют целевые мероприятия Программы за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Рябовского сельского поселения, управляющая компания, собственники многоквартирных домов.

Организация работ по реализации Программы осуществляется Администрацией Рябовского сельского поселения, управляющей компанией, собственниками жилых помещений.

С учетом ресурсного обеспечения реализации Программы и возможного изменения в ходе ее реализации приоритетов выполнения ремонтных работ, в перечень мероприятий возможно внесение соответствующих изменений и дополнений.